项目章程

* **项目名称**

DBShop电子商务系统

* **项目经理**

张家旺

* **项目背景**

随着人们日益增长的物质文化需求，和忙碌的生活，人们的拖延症，以及大众货比三家的需求，所以迫切的需要一个可以给人们提供更多便利，优惠惠民的商城，便于人们货比三家，轻松购物；更多的店家愿意更多的平台买卖自己的商品。伴随电子商务的发展，网络购物迫在眉睫。

* **项目目标**

建设并运营一个连接商家和大众的电子商务平台，为所有网购者提供便捷、时尚的商品采购服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**