项目章程

* **项目名称**

所及App

* **项目经理**

李文轩

* **项目背景**

据分析，生活中人们有自己的想法时，会用喜欢的笔，好看的字，记在专门的本子里。寻找有共鸣的人，交个朋友，交流思想，要找到能明白自己内心所想的人，不同观点也可以一起讨论。

以上所述只局限于你的小小的生活圈子里，而我们所要面向的是大众，以及更广泛的区域，让人们更好的交流，寻找知己。

* **项目目标**

为想要交流分享想法，寻找知己的人提供一个广阔的平台

* **项目范围**
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：广告管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**