项目章程

* **项目名称**

“所及”APP

* **项目经理**

李文轩

* **项目背景**

据分析，生活中人们有自己的想法时，会用喜欢的笔，好看的字，记在专门的本子里。寻找有共鸣的人，交个朋友，交流思想，要找到能明白自己内心所想的人，不同观点也可以一起讨论。

以上所述只局限于你的小小的生活圈子里，而我们所要面向的是大众，以及更广泛的区域，让人们更好的交流，寻找知己。

* **项目目标**

打造一款可以通过文字、图片、音乐等记录生活，寻找用户灵魂深处的共鸣的文艺范App。

* **项目范围**
  + 订阅动态展示概览：向用户推荐用户发布的动态；
  + 记录发布文字：用户自行选择发布文字，图片，音乐；
  + 关注收藏：对有情感共鸣的文章进行收藏，对用户进行关注；
  + 评论转发：对有情感共鸣的文章进行评论转发；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**